**회의록**

|  |  |
| --- | --- |
| 제 목 | 유한양행 쇼핑몰 프로젝트 구축 회의 |
| 위 치 | 유한양행 본사(노량진) 20F 회의실 |
| 일 자 | 2022.09.15 PM 14:30 ~  |
| 참석자 | 유한양행: IT팀 외  |
|  | BSG: 이사 김진영, 부장 김정훈, 부장 최종찬, 부장 한진웅, 대리 유하나 |

1. 프로세스 협의
2. 모듈별 프로세스 사용여부 협의
3. FI CBO 관련 사항
4. 확인사항(POS 연동하지 않으므로 해당사항 제외)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 관리번호 | 내역 | 확인사항 |
| FI-001 | 수금 관리 마스터 | 마스터 데이터 수정사항 없음 |
| FI-002 | 현금수금관리 | 쇼핑몰에서 현금수금 사용 X* 단, 반품 시 현금 수금 발생가능성 有

현금계좌 운영 여부 파악 필요 |
| FI-019 | 반송 배송비 | 배송비 프로세스 정립 필요 |
| 기타 | 마일리지(차주 관련회의 진행 예정) | 신규 프로세스로 설명 요청* 고객별 마일리지 관리
* 마일리지 충당금 관리여부 결정 필요
 |
| 기타 | 지급수수료(HC/유통 각 관리) | 현재 지급수수료 관리를 2개의 부서에서 관리* 매출과 수금 CC별 예수금 관리 필요
 |

1. MM CBO 관련 사항
2. 확인사항(별도 특이사항 없음)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 관리번호 | 내역 | 확인사항 |
| SD-036 | (오창)재고입고예정정보전송 | 현재 오창출고 없음CJ에서만 출고 진행(B2C)* 3자물류업체 변경 가능성 있음
* 차주까지 확인

보충재고는 수기 조정 가능 |

1. SD CBO 관련 사항
2. 확인사항

|  |  |
| --- | --- |
| 내역 | 확인사항 |
| 자재마스터 | 품목코드 기존과 동일하게 사용* SET항목 신규 생성 시 신규채번 진행

CJ에서 가상창고로 재고 이관하여 관리 |
| 쇼핑몰 판매주문(생활용품/HC 분리) | 일일 오후 11시 Batch Job 실행* 수동으로 실행 가능
* 배송완료 건에 대해 마감 진행
* 생활용품과 HC 각각 관리 필요(쇼핑몰에서 관리)
* Batch job 시 분리 불가

\* **Batch Job 관련 협의 사항*** 데이터 받은 후 수동으로 분리 진행 or 업로드
* 또는 Batch 생성 후 SD에서 수기조정 진행
 |
| 쇼핑몰 재고정보 전송  | 일일 오전 6시에 Batch Job 실행 |
| 재고이전 | Mall 재고 sap 실시간 조회 후 부족한 재고 충당처리  |
| 오창반환재고(백암이관) | **오창반환창고 -> CJ반환창고인지 확인** |
| 오창 WMS신선식품 | **현재 미사용**  |
| Mall 반품주문 관리 | 반품 2가지 CASE 발생 |
| 쇼핑몰 주문 취소 | **주문가능재고 프로그램 재확인 필요**  |

1. 기타
2. FI 관련 사항
* 마일리지/배송비 관련 차주 회의 진행 예정
1. SD 관련 사항
* Batch Job 관련 프로세스 정립 필요
* 오창반환창고 -> CJ반환창고인지 확인 필요
* 주문가능재고 프로그램 재확인 필요
* 오창 공장에서 출고되는 제품은 없으므로, 관련 프로세스 미사용
* SD-043 (STO 생성 및 취소 프로그램)
* SD\_054 (오창 WMS 출고 의뢰 및 출고 처리 수신 및 처리)
* SD\_055 (오창 WMS 출고의 CJ 전송 및 입고 결과 처리)
1. 차주 회의 일정: 22년 9월 22일 목요일 pm 2시 30분 ~