**회의록**

|  |  |
| --- | --- |
| 제 목 | 유한양행 쇼핑몰 프로젝트 구축 회의 |
| 위 치 | 화상회의 |
| 일 자 | 2023.03.07 PM 14:00 ~ 15:00 |
| 참석자 | 유한양행: IT팀(안성희) |
|  | BSG: 최종찬, 김진영CJ: 최용혁NXN: 김형래, 정경윤, 박수현, 성효경 |

| **회의 내용** |
| --- |
| * SAP <-> CJ I/F 항목에 대한 확인
	+ 각 창고 간의 재고 이전에 대한 요청 및 결과를 송수신
	+ I/F 매핑 정의서는 다음과 같음.- IFMAL029N\_Mapping Spec\_SAP-CJKX\_센터내 재고이전요청 전송- IFMAL036N\_Mapping Spec\_SAP-CJKX\_입고결과 수신- IFMAL037N\_Mapping Spec\_SAP-CJKX\_출고결과 수신
 |
| * 재고 이전 프로세스의 대한 확인
	+ AS-IS와 동일하게 TO-BE에서도 SAP <-> CJ 간의 I/F를 이용해 재고 이전을 수행
	+ 유한양행 담당자가 부족한 재고 수량을 확인하여 정상창고(4500)에서 쇼핑몰전용창고(6000)으로 재고 이전 요청을 SAP에서 입력 -> STO생성하여 CJ 전송 -> 해당 제품 정상창고(4500) 출고 -> 쇼핑몰전용창고(6000) 입고 (출고와 입고 결과는 CJ->SAP로 전송)
 |
| * AS-IS의 반품 프로세스의 대한 확인
	+ AS-IS에서 CJ <-> MALL, SAP <-> CJ 간의 I/F는 없음
	+ 유한양행 CS 담당자가 각 반품 주문을 확인하여 엑셀자료를 생성하여 CJ 측에 전달하여 반품 수거를 진행
	+ 유한양행 CS 담당자가 반품창고(7000)로 입고된 물품을 확인하여 양품 판정인 경우 정상창고(4500)으로 재고 이전, 폐기 판정인 경우 폐기창고(7010)으로 재고 이전을 SAP에서 입력 -> STO생성하여 CJ 전송 -> 해당 제품 반품창고(7000) 출고 -> 정상창고(4500) 또는 폐기창고(7010) 입고 (출고와 입고 결과는 CJ->SAP로 전송)
 |

| **이슈 및 추후 일정** |
| --- |
| **내용** | **상태** | **요청자** | **담당자** |
| * 반품 프로세스의 내용은 안성희 부장님이 이두희 부장님에게 전달하여 최종 확인 예정
 | 예정 | 안성희 | 이두희 |
| * 반품된 상품의 확인 후 양품 판정인 경우 AS-IS는 정상창고(4500)로 이전하였지만, TO-BE에서는 쇼핑몰전용창고(6000)로 이전할지 최종 확인 예정
 | 예정 | 안성희 | 이두희 |
| * SAP <-> CJ IF 항목 및 매핑 정의서는 정리하여 최종본 전달 예정
 | 예정 | 김진영 | 김형래, 성효경 |